## Slide 1
Líder de Célula
Trazabilidad del valor, del Okr a Producción.
Ciclo de construcción de soluciones en TI

## Slide 2
Objetivo | Inicio | Fin | Tiempo | Responsable
Seremos exitosos Si + agenda | 8:30 |  | 10 | Sara – Alejo
Flujo del Proceso |  |  | 12 | Estiben Licona
Análisis y DoR |  |  | 12 | Juan Manuel Maslina
Diseño de Arquitectura (Con y sin) |  |  | 12 | Juan Manuel Maslina
Diseño de seguridad (Con y sin) |  |  | 12 | Carlos Rodas
Implementación - Diseño y DevOps |  |  | 12 | Sara/Stiven
Implementación - Operación de TI |  |  | 12 | Ana Catalina Castaño
Implementación - Protección de identidad |  |  | 12 | Alejo Molina
Implementación - Infraestructura de Seguridad |  |  | 12 | Alejo Molina
Implementación - Integración |  |  | 12 | Gustavo Carvajal
Desarrollo |  |  | 12 | Estiben Licona
Pruebas Funcionales |  |  | 12 | Jorge Gomez (Virtual)
Pruebas Performance |  |  | 12 | Daniela Calle
Pruebas Seguridad |  |  | 12 | Carlos Rodas
Paso a producción |  |  | 12 | Lorena Ospina
Estabilización |  |  | 12 | Lorena Ospina
Cierre |  |  |  | John

## Slide 3
Agenda
1
Conozcamos el flujo/ciclo de construcción de soluciones con TI.
Estructura y uso de Azure DevOps
Contexto
Métricas de Delivery
2
3
4

## Slide 4
Esta sesión es exitosa si:
Valor con velocidad
Comprendemos
Identificamos las Métricas claves del flujo de trabajo.
¿Cuáles son los beneficios?
Identificar oportunidades de mejora continua en el proceso
Tomar decisiones basadas en datos y trazabilidad.
Fortalecer la capacidad de entrega de los equipos
Acelerar la generación de valor para clientes y negocio.
1
2
3
Notes: Ingenieros de Calidad: por Negocio
En los que son Front los separaría en subgrupos: por conocimiento del negocio, porque esto da conocimiento de código, producto, aplicaciones, esto hace ue las curva de aprendizaje sea más rápida.
Claridad y expertise / especialidad.
Felipe: involucrarlo desde su piloto de rol PO e incluir en general los POs (la idea es estar embebidos en el negocio). Qué pasa cuando se toma una capacidad de TI y se lleva al negocio, cómo lleva este sus buenas prácticas).
Automatización: IA incluido. Hacerle doble clic. (Línea de expertise en este tema).

## Slide 5
Flujo construcción de soluciones TI
NECESIDAD
DEL NEGOCIO
VALOR
ENTREGADO
1
Análisis
y DOR
Líder Célula
Analista Negocio
Líder TI
Riesgos
2
Diseño de Arquitectura
Arquitecto
3
Diseño de seguridad
Equipo de Seguridad
5
Desarrollo
Desarrolladores · QA
6
Pruebas
Aseguramiento de calidad
7
Paso a
producción
Comité de cambios
8
Estabilización
y entrega
Operaciones
Soporte TI
4
Implementación
Nube & DevOps
Operación TI
Protección a la ID
Analítica
Integración
Funcionales
Performance
Seguridad
Deuda Técnica
Requisitos no funcionales
Deuda Técnica
Incidentes / Problemas
Requisitos no Funcionales:
Disponibilidad
Capacidad
Continuidad
Debe tener presente
Notes: Lico + Mencionar Deuda Técnica ( la resuelve en su proceso de desarrollo)
Medición de Deuda técnica desarrollo – Tablero de deuda técnica por equipo
Regulatorios-Obsolescencia –por el desarrollo ( puntual en el proceso de desarrollo)
Que es la deuda técnica- por que es importante y no es del Líder Técnico
=> Requisitos no Funcionales:
  Disponibilidad
  Capacidad
  Continuidad
  Debe tener presente
Ciber Inteligencia: Scaneo de código
DAST: Scaneo comportamiento

## Slide 6
Flujo construcción de soluciones TI
NECESIDAD
DEL NEGOCIO
VALOR
ENTREGADO
1
Análisis
y DOR
Líder Célula
Analista Negocio
Líder TI
Riesgos
2
Diseño de Arquitectura
Arquitecto
3
Diseño de seguridad
Equipo de Seguridad
5
Desarrollo
Desarrolladores · QA
6
Pruebas
Aseguramiento de calidad
7
Paso a
producción
Comité de cambios
8
Estabilización
y entrega
Operaciones
Soporte TI
4
Implementación
Nube & DevOps
Operación TI
Protección a la ID
Analítica
Integración
Funcionales
Performance
Seguridad
Deuda Técnica
Requisitos no funcionales
Deuda Técnica
Incidentes / Problemas
Requisitos no Funcionales:
Disponibilidad
Capacidad
Continuidad
Debe tener presente
Notes: Lico + Mencionar Deuda Técnica ( la resuelve en su proceso de desarrollo)
Medición de Deuda técnica desarrollo – Tablero de deuda técnica por equipo
Regulatorios-Obsolescencia –por el desarrollo ( puntual en el proceso de desarrollo)
Que es la deuda técnica- por que es importante y no es del Líder Técnico
=> Requisitos no Funcionales:
  Disponibilidad
  Capacidad
  Continuidad
  Debe tener presente
Ciber Inteligencia: Scaneo de código
DAST: Scaneo comportamiento

## Slide 7
1
Análisis y DOR
El negocio plantea su necesidad y se evalúa la iniciativa desde el punto de vista técnico para garantizar que cuenta con la información y condiciones necesarias para iniciar su desarrollo
Contexto
Objetivo de la iniciativa
Alcance
Flujo End to End
Requerimientos Funcionales
Requerimientos nos funcionales
Reglas de negocio
ACTIVIDADES CLAVE
1
Co – crear el DOR
2
Evaluar viabilidad técnica y estimar riesgos
3
Identificar dependencias con otras plataformas y equipos
4
Aterrizar requerimientos del negocio a términos técnicos
5
Espacio con Arquitectura para entrega del DOR
6
Formular requerimientos técnicos al proveedor si aplica (GIG, Inaltec)
ENTREGABLE: DOR de Arquitectura
ACTORES QUE INTERVIENEN
Líder de Célula
Célula - Miembros de equipo
Líder Técnico
Flujo construcción de soluciones TI
*Arquitectura
La construcción del DoR la realiza el Líder de Célula asegurando que la iniciativa/historias cumplan los criterios para entrar a desarrollo.
Desarrollo y calidad aporta insumo técnico (input) y el Líder Técnico da su visto bueno (acuerdo) sobre la viabilidad técnica antes de habilitar el desarrollo.
Juan Ma + Lina
Aleyda + Monica
Notes: DOR:
Quién debe mover el DOR es el líder de negocio: Conoce la incitiva, el alcance, conoce dependencia.
En que momento:
Se prioriza la habilitadora y pasa refinamiento con lideres técnicos.
Entendimiento: Lidera especialista
Arquitectura: Lidera el arquitecto

## Slide 8
EN QUÉ CONSISTE
Con el DOR listo, se activa y prioriza al equipo de arquitectura, que establece los componentes, interacciones, tecnologías, patrones y decisiones técnicas necesarias para su implementación; entregando la arquitectura de solución.
Documentación en la Wiki
Diagrama de Contexto
Diagrama de Despliegue
Definición de APIs
Deuda técnica
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
ENTREGABLE: Arquitectura de Solución
ACTORES QUE INTERVIENEN
Líder de Célula
Célula - Miembros de equipo
Líder Técnico
Realizar contextualización de la iniciativa
Construcción de la Arquitectura de Solución
Guiar al arquitecto en componentes y plataformas existentes
Mapear componentes necesarios y estimar esfuerzo por perfil
Activar al equipo de Seguridad desde esta etapa
Arquitecto
Seguridad
2
Diseño de Arquitectura
Flujo construcción de soluciones TI
El Líder Técnico asegura que la arquitectura entregada cumpla con los requerimientos técnicos y funcionales. Es le responsable de que la implementación cumpla con la arquitectura.
La arquitectura entregada puede impactar temas de dimensionamiento lo cual genera ajustes en el caso de negocio, presupuesto y capacidad
Juan Ma + Lina + Aleyda + Monica

## Slide 9
EN QUÉ CONSISTE
identificar, analizar y mitigar amenazas en etapas tempranas del desarrollo de software. Su propósito es anticiparse a posibles vectores de ataque, reducir el riesgo de vulnerabilidades en producción y habilitar despliegues más ágiles, seguros y controlados de los aplicativos de la compañía.
Artefacto de diseño de seguridad con las amenazas y controles a implementar.
Recolección de evidencias por parte del especialista de TI asegurando la implementación de los controles definidos.
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
Entregable: Diseño de seguridad
ACTORES QUE INTERVIENEN
Estrategia de seguridad
Desarrollador
Especialista TI
Identificar el sistema, aplicación o proceso a evaluar.
Determinar activos críticos, flujos de información y componentes.
Detectar posibles escenarios de abuso, ataques o fallos de seguridad.
Proponer controles de seguridad para mitigar las amenazas identificadas.
Líder de Célula
3
Diseño de Seguridad
Flujo construcción de soluciones TI
Por que medio se realiza esta solicitud!
RODAS-Revisar
Notes: Juan Manuel Patiño

## Slide 10
EN QUÉ CONSISTE
Análisis de costos y aprovisionamiento de la infraestructura en nube, así como la creación y configuración de repositorios de código fuente y la definición de pipelines CI/CD, garantizando la integración del ciclo de vida de software en Azure DevOps.
Infraestructura desplegada y operativa
por ambiente.
Repositorios estructurados y gobernados.
Pipelines CI/CD creados y configurados.
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Recursos aprovisionados/desplegados.
ACTORES QUE INTERVIENEN
Líder Técnico
Especialista Técnico
Contextualización de la iniciativa.
Aprovisionamiento de Infraestructura en Nube
Creación y configuración de repositorios basados en la Arquitectura definida.
Implementación de pipelines CI/CD
Acompañamiento y estabilización.
4
Implementación | Nube & DevOps
Flujo construcción de soluciones TI
Dessarrolladores
Ingeniero Cloud / DevOps
6
Análisis de costos y presupuesto.
El líder de célula aprueba los pipeline en el paso a producción – como lo aprueba
Stive + Sara
Por que medio se realiza esta solicitud!
Notes: Olga Cristina Mejia

## Slide 11
EN QUÉ CONSISTE
Garantizar el aprovisionamiento oportuno, eficiente y controlado de equipos On-Premise, asegurando que cuenten con la capacidad, configuración y rendimiento necesarios para cumplir con los requerimientos del negocio, optimizando y analizando costos, asegurando el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos.
Análisis de Costos
Solicitud registrada en Sarita para aprovisionamiento de infraestructura, con la aprobación del presupuesto si aplica.
Información clara sobre los servicios a desplegar en producción.
Aprovisionamiento del recurso solicitado por parte del administrador incluyendo controles de línea base, seguridad, cmdb, respaldos. Etc.
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Recurso instalado/aprovisionado
ACTORES QUE INTERVIENEN
Líder de Célula
Administrador de plataforma
Contextualización de la iniciativa.
Aprobación diseño de arquitectura.
Análisis de Costos de infraestructura o licenciamiento.
Solicitud para creación de infraestructura.
Preparación, creación y configuraciones del recurso.
Arquitecto
Ingeniero de Infraestructura
4
Aprovisionamiento Infra OnPremise | Operación TI
Flujo construcción de soluciones TI
Especialista de gobierno y gestión
Por que medio se realiza esta solicitud!
Notes: Ana Catalina Castaño

## Slide 12
EN QUÉ CONSISTE
Definir, validar e implementar los accesos requeridos para una aplicación, sistema o proceso, asegurando que los perfiles, roles y permisos estén alineados con las funciones del negocio, el principio de mínimo privilegio y los lineamientos de control de acceso de la compañía.
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
ACTORES QUE INTERVIENEN
Especialista Técnico
Desarrollador
Identificar la solución, aplicación o proceso a habilitar
Definir y validar el modelo de acceso requerido
Configurar e implementar los accesos
Validar y formalizar la salida a operación
Arquitecto
Seguridad
4
Implementación | Protección de la identidad
Flujo construcción de soluciones TI
Matriz de roles/perfiles RGP
Permisos autorizados
Validaciones realizadas
Evidencias de configuración
Lineamientos para su administración
Entregable: Implementación de accesos
Camilo Ocampo_ Alejo Molina
Por que medio se realiza esta solicitud!
SLA´s
Notes: Camilo Ocampo

## Slide 13
EN QUÉ CONSISTE
Definir, validar e implementar los accesos requeridos para una aplicación, sistema o proceso, asegurando que los perfiles, roles y permisos estén alineados con las funciones del negocio, el principio de mínimo privilegio y los lineamientos de control de acceso de la compañía.
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
ACTORES QUE INTERVIENEN
Especialista Técnico
Desarrollador
Identificar la solución, aplicación o proceso a habilitar
Definir y validar el modelo de acceso requerido
Configurar e implementar los accesos
Validar y formalizar la salida a operación
Arquitecto
Seguridad
4
Implementación | Infraestructura de seguridad
Flujo construcción de soluciones TI
Matriz de roles/perfiles RGP
Permisos autorizados
Validaciones realizadas
Evidencias de configuración
Lineamientos para su administración
Entregable: Implementación de accesos
Alejo Molina
EN CONSTRUCCIÖN
Notes: Camilo Ocampo

## Slide 14
EN QUÉ CONSISTE
Consiste en traducir los diseños de arquitectura en soluciones técnicas funcionales utilizando las herramientas destinadas al CoE(Mulesoft, GoAnywhere, Datafactory). Se construyen y configuran Apis, flujos de transferencia de archivos y pipelines llevando a cabo el cumplimiento de los estándares de la organización.
DoR de Integración
Manual de Instalación
Entregable a operaciones – Arquitectura de Software
Artefacto desplegado en cert/prod
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Artefacto y Documentación
ACTORES QUE INTERVIENEN
Líder de Célula
Admin. de plataforma
Líder Técnico
Reunión de contexto.
Formato para la creación de integraciones correctamente diligenciado.
Link de la wiki donde esté publicada la Arquitectura de la solución aprobada.
Permisos habilitados desde el bus de integración/Datapower/Mulesoft RTF y Flex hacia los backends.
Arquitecto
Seguridad
4
Implementación | Integración
Flujo construcción de soluciones TI
6
Dependencia declarada según el proceso definido por la compañía. (Historia de usuario y criterios de aceptación) adicional, la dependencia debe ser negociada con el líder del CoE, para validar la priorización de la misma.
Desarrollo de la dependencia en los ambientes dev/cert/prod, funcional y con sus respectivas pruebas unitarias.
Accesos
Se usa cuando lo realiza el equipo de integración
(GoAnywhere, Mulesoft, Datafactory)
Habilitadora correspondiente - la DOR la hace el Desarrollador!?
Notes: Sora- DOR Integracion- Gustavo Carvajal

## Slide 15
EN QUÉ CONSISTE
El equipo técnico construye la solución. Se Resuelven impedimentos y garantiza el cumplimiento de los lineamientos de la compañía.
Funcionalidad desarrollada conforme a los criterios de aceptación.
Cumplimiento del DoD de referencia y los criterios adicionales definidos para la iniciativa.
Aprobaciones técnicas requeridas (líder técnico, seguridad, arquitectura...)
Documentación y evidencias actualizadas según el estándar definido.
Deuda técnica identificada documentada
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Solución lista para Certificación
ACTORES QUE INTERVIENEN
Desarrollador
Especialista Técnico
Alineación técnica: Contextualizar arquitectura al equipo.
Resolver impedimentos: permisos, accesos, respuestas de equipos externos.
Revisar código y aprobar pull requests.
Monitorear sincronización entre perfiles (Dev + QA)
Arquitecto
5
Proceso de Desarrollo
6
Detectar y resolver caídas del ambiente de certificación.
Velar por lineamientos de desarrollo, calidad y seguridad
Flujo construcción de soluciones TI
Líder Técnico
7
Ceremonias de agilismo
Reserva de fuentes
HU Claras
Diseño
Codigo
DevOps
NO explicarlo técnicamente
AMBIENTES VA A SALIR
Notes: Estiben Licona

## Slide 16
EN QUÉ CONSISTE
Se valida que los desarrollos implementados cumplan con los requerimientos funcionales definidos en el DOR, asegurando que el comportamiento del sistema corresponde a los criterios de aceptación. Incluye pruebas manuales y/o automatizadas, así como la gestión de defectos identificados.
Plan de pruebas
Casos de prueba diseñados /ejecutados
Evidencias de ejecución (capturas, logs, reportes)
Reporte de defectos/bugs
Resultado de pruebas (paso/fallo)
Informe de ejecución
Carta de certificación
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Certificación Desarrollo
ACTORES QUE INTERVIENEN
Ingeniero de Calidad
Desarrollador
Analizar requerimientos funcionales y criterios de aceptación
Diseñar y/o actualizar casos de prueba
Ejecutar pruebas funcionales (manuales y automatizadas)
Registrar, gestionar y hacer seguimiento a defectos o novedades
Generar reporte de resultados, estado de calidad
Especialista TI
6
Pruebas | Funcionales
Flujo construcción de soluciones TI
Líder Técnico
6
Ceremonia UAT
Tested By
Líder de célula participa:
Construcción de pruebas
Aprueba de las pruebas de usuario final ( UAT)
Ejemplo: App desarrolla y es mi insumo - Componentes transversales - DORIntegral
Lider de Célula
Notes: Jorge Ivan Gomez

## Slide 17
EN QUÉ CONSISTE
Consisten en evaluar cómo se comporta un sistema (Aplicación, sitio web, etc), cuando es sometido a diferentes niveles de carga y condiciones de uso. Sirven para medir su comportamiento y asegurar que sea rápido, estable y escalable.
DoR de Performance
Script con escenarios de prueba.
Evidencias de ejecución (logs)
Informe con resultado de las pruebas
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Pruebas de Performance
ACTORES QUE INTERVIENEN
Analizar DOR
Realizar diseño de script y configurar escenarios de prueba en Celerabit.
Solicitar monitoreo de recursos – CPU, Memoria, réplicas de pods.
Realizar ejecución de escenarios y dar seguimiento de errores encontrados en la prueba.
Entrega de resultados - UAT
6
Pruebas | Performance
Ingeniero de Calidad
Desarrollador
Especialista Técnico
Flujo construcción de soluciones TI
Líder Técnico
SMT-Nube
Tested By
Líderes participan en la entrega de resultados final para aprobación según los criterios de aceptación.
¿Qué pasa cuando en las pruebas no se llega a los resultados esperados?
Aprobación bajo riesgos.
PO
Notes: Daniela Calle

## Slide 18
EN QUÉ CONSISTE
identificar, analizar y validar posibles vectores de ataque sobre los aplicativos en etapas tempranas del desarrollo. Su objetivo es evidenciar vulnerabilidades de manera anticipada, priorizar su remediación y disminuir la exposición al riesgo en ambientes productivos, facilitando despliegues más ágiles, seguros y controlados
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
Entregable: Pruebas Seguridad
ACTORES QUE INTERVIENEN
6
Pruebas | Seguridad
Flujo construcción de soluciones TI
Realizar pruebas de pentesting al sistema, aplicación o proceso evaluado.
Validar que las recomendaciones de seguridad conserven su efectividad a lo largo del tiempo, evitando la degradación de los controles implementados.
Definición de plan de pruebas para la etapa de Pentesting en ambiente no productivo.
Artefacto de Pentesting el cual contempla las pruebas realizadas con sus respectivas evidencias de los hallazgos identificados.
Planes de acción en la plataforma GRC con los hallazgos que no se puedan implementar al momento y requieran ser asumidos.
Estrategia de seguridad
Desarrollador
Especialista TI
Líder de Célula
Tested By
Juan Manuel Patiño - Rodas
Reproceso:
Aprobacion para el paso a produccion
Notes: Juan Manuel Patiño

## Slide 19
EN QUÉ CONSISTE
Se realiza el comité de cambios en el cual se evalúan los despliegues a producción asociados a todos los cambios que impactan los ambientes productivos de la compañía, incluyendo la valoración de riesgos con el fin de mitigar posibles afectaciones a la operación.
Acta de aprobación comité de cambios.
Tareas de despliegues a los diferentes equipos.
Sesiones de entendimiento para despliegues y validaciones.
Evidencias de pruebas.
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Cambio ejecutado
ACTORES QUE INTERVIENEN
Desarrolladores
DevOps/Nube/Admin plataforma
Seguridad
Registra el comité de cambios con toda la documentación requerida.
Elaborar matriz de riesgos y plan de pruebas de despliegue.
Aprobación de ciberseguridad, seguridad del negocio e ingeniería de software para llevar el cambio a sustentación en comité de cambios.
Despliegue con nube, DevOps, seguridad, administradores de plataforma y otros.
Especialista Técnico
7
Paso a producción
6
Ejecutar y validar paso a producción.
Flujo construcción de soluciones TI
7
Diligenciar resultado del cambio en la herramienta de gestión. (Servicenow)
Evidencias paso a producción exitosa con sus pruebas.
Ciberinteligencia
Ingeniería del software
Especialista de gobierno y gestión TI
Líder Técnico
El Líder Técnico valida que se hayan cumplido los criterios técnicos, de calidad, controles y aprobaciones requeridas para ejecutar el paso a producción. El equipo ejecuta la liberación según el proceso definido
El líder de célula es informado y debe estar al tanto del resultado del paso a producción- Planes de acción y correcciones
El dueño del cambio orquesta la creación de tareas, pruebas antes y después de la salida a producción, en conjunto con el negocio.
Notes: Lorena Ospina –Ana Catalina

## Slide 20
EN QUÉ CONSISTE
La estabilización es realizada por el responsable de la iniciativa una vez implementado el cambio en producción, asegurando su correcto funcionamiento y la ausencia de impactos en la operación durante un periodo objetivo de 15 a 20 días. Finalizada esta fase, se da paso al proceso de Gestión de Entregas, el cual es asumido por el área de soporte TI de la compañía.
Documentación del entregable a la operación en la wiki.
Formación conocimiento técnico para soporte de incidentes y solicitudes.
Atención operación de incidentes nivel 1 y 2.
Deuda técnica - Problemas - Incidentes
ACTIVIDADES CLAVE
1
2
3
4
5
Entregable: Servicio iniciativas table para soporte en producción.
ACTORES QUE INTERVIENEN
Líder técnico
Especialista técnico
Ingeniero de infraestructura
Monitoreo post-despliegue: logs, métricas y alertas (Instana, torre de control).
Atención de incidentes (incluyendo horas nocturnas, madrugadas y fines de semana).
Análisis de causa raíz de incidentes y documentación de soluciones.
Documentación técnica para entrega a Operación TI (Wiki, manual primeros auxilios).
Documentación funcional con Líder de célula.
Ingeniero de operaciones
8
Estabilización y entrega
6
Proceso formal de entrega y transferencia de conocimiento a Operación TI
Flujo construcción de soluciones TI
Analista de gobierno y gestión TI
Acá puede salir:
Documentación
Socialización para la entrega
Notes: Lorena Ospina - Cata

## Slide 21
Tipos de Deuda técnica
La conoce el lider Técnico y se la baje al negocio
- identificarla se debe priorizar

## Slide 22
Se usa para registrar nuestros OKRS de Célula/COE/SMT garantizando que sean visibles para todos miembros de equipo y la alineación con la estrategia de la compañía.
Se usa para registrar las iniciativas que nos proponemos lograr durante el Q. Se incluye una descripción corta para garantizar el entendimiento de todo el equipo.
Se usa para registrar los incrementos de valor, entregables, funcionalidades de nuestra iniciativa. Esto nos permite detallar como estamos abordando la iniciativa y generar un roadmap.
Se usa para demandar las áreas habilitadoras. Son actividades que van más allá de una tarea y que por su complejidad demandan un esfuerzo mayor por parte de una Célula/CoE/SMT.
Se usa para describir las historias de usuario, que son una descripción simple y suficiente de una necesidad, explicada desde la perspectiva del cliente o usuario.
Este item se usa para registrar los casos de prueba realizados por el equipo de QA.
Estructura
Azure DevOps
Notes: Ingenieros de Calidad: por Negocio
En los que son Front los separaría en subgrupos: por conocimiento del negocio, porque esto da conocimiento de código, producto, aplicaciones, esto hace ue las curva de aprendizaje sea más rápida.
Claridad y expertise / especialidad.
Felipe: involucrarlo desde su piloto de rol PO e incluir en general los POs (la idea es estar embebidos en el negocio). Qué pasa cuando se toma una capacidad de TI y se lleva al negocio, cómo lleva este sus buenas prácticas).
Automatización: IA incluido. Hacerle doble clic. (Línea de expertise en este tema).

## Slide 23
Estructura Azure DevOps
Tested By
Eq. Habilitador
Equipo Negocio
Contribute to
Child
Child
Child
Child
Child
Child
Otros Items
Child
Child
Relación
Notes: Ingenieros de Calidad: por Negocio
En los que son Front los separaría en subgrupos: por conocimiento del negocio, porque esto da conocimiento de código, producto, aplicaciones, esto hace ue las curva de aprendizaje sea más rápida.
Claridad y expertise / especialidad.
Felipe: involucrarlo desde su piloto de rol PO e incluir en general los POs (la idea es estar embebidos en el negocio). Qué pasa cuando se toma una capacidad de TI y se lleva al negocio, cómo lleva este sus buenas prácticas).
Automatización: IA incluido. Hacerle doble clic. (Línea de expertise en este tema).

## Slide 24
Estructura Azure DevOps
Tested By
Eq. Habilitador
Equipo Negocio
Contribute to
Child
Child
Child
Child
Child
Child
Otros Items
Child
Child
Relación
Notes: Ingenieros de Calidad: por Negocio
En los que son Front los separaría en subgrupos: por conocimiento del negocio, porque esto da conocimiento de código, producto, aplicaciones, esto hace ue las curva de aprendizaje sea más rápida.
Claridad y expertise / especialidad.
Felipe: involucrarlo desde su piloto de rol PO e incluir en general los POs (la idea es estar embebidos en el negocio). Qué pasa cuando se toma una capacidad de TI y se lleva al negocio, cómo lleva este sus buenas prácticas).
Automatización: IA incluido. Hacerle doble clic. (Línea de expertise en este tema).

## Slide 25
Estado de la Feature
Estado por defecto al momento de la creación del work item.
Se usa en la contextualización y entendimiento de la necesidad. En este estado se debe construir el DOR.
Nuevo
Entendimiento
En Progreso
Finalizado
Cancelado
Este estado indica que la necesidad se esta trabajando, es decir, se esta construyendo la solución.
Indica que el Work Item fue finalizado exitosamente.
Se usa cuando el Work Item fue despriorizado e indica que no fue atendido.
¿Quién crea y actualiza el work item en Azure?
Es responsabilidad del Líder de célula garantizar que su backlog este actualizado.
Time to market
Azure DevOps

## Slide 26
Estado de la Historia de Usuario
Estado por defecto al momento de la creación del work item.
Se usa en el entendimiento y refinamiento de la necesidad.
Nuevo
Entendimiento
En Progreso
Closed
Cancelado
Este estado indica que la necesidad se esta trabajando, es decir, se esta construyendo la solución.
Estos estados son usados en aquellas historias de usuario que tienen desarrollo + QA en la solución.
Las historias de usuario que no tienen tecnología, no hacen uso de estos estados, por lo tanto después puede pasar de estado
En Progreso a Finalizado.
Indica que la historia de usuario fue finalizado exitosamente.
Se usa cuando la historia de usuario fue des-priorizada o cancelada y por tanto no se trabajará.
¿Quién crea y actualiza el work item en Azure?
Es responsabilidad del Líder de célula garantizar que su backlog permanezca actualizado.
Sin embargo, este work item también puede ser creado por la persona que va a trabajar en ella (asignad@), previa conversación con el líder de célula.
Es responsabilidad de la persona que está asignad@ como responsable de la HU actualizar la información y el estado de la misma.
Cycle time
Listo para QA
En Pruebas
Listo para Prod
Type Integration, Cloud Front, Cloud Back, Legacy, AS400, RPA
Production date
Fecha paso a producción
Block
¿Está bloqueado? YES/NO
Azure DevOps

## Slide 27
Estado de los habilitadores
Estado por defecto al momento de la creación del work item.
Se usa en la contextualización y entendimiento de la necesidad.
Nuevo
Entendimiento
En Progreso
Entregado
Finalizado
Cancelado
Este estado indica que la necesidad se esta trabajando, es decir, se esta construyendo la solución.
Se usa para indicar que la solución fue entregada al solicitante para que este revise y valide si cumple con las condiciones (DoD) solicitadas.
Indica que el Work Item fue finalizado exitosamente.
Se usa cuando el Work Item fue despriorizado e indica que no fue atendido.
¿Quién crea y actualiza el work item en Azure?
Es responsabilidad del Líder de célula garantizar que su backlog, incluyendo las historias habilitadoras sean creadas.
Sin embargo, esta también puede ser creada por quien va a trabajar en ella (asignad@), previa conversación con el líder de célula.
Es responsabilidad de la persona que esta trabajando en la solución (asignad@) actualizar la información y el estado de sus work ítems
Cycle time
Type Solution, integration, Security, Infraestructure, Cloud, DevOps, servers
Target date
Fecha objetivo
Finish date
Fecha de finalización
Complete requirement
¿El requerimiento esta completo? YES/NO
Block
¿Está bloqueado? YES/NO
Azure DevOps

## Slide 28
Estado del Testing
Estado por defecto al momento de la creación del work item.
Se usa en la contextualización y entendimiento de la necesidad.
Nuevo
Entendimiento
En Progreso
Finalizado
Cancelado
Este estado indica que la necesidad se esta trabajando, es decir, se esta construyendo la solución.
Indica que el Work Item fue finalizado exitosamente.
Se usa cuando el Work Item fue despriorizado e indica que no fue atendido.
¿Quién crea y actualiza el work item en Azure?
Es responsabilidad del Líder de célula garantizar que su backlog, incluyendo las historias habilitadoras sean creadas.
Sin embargo, esta también puede ser creada por quien va a trabajar en ella (asignad@), previa conversación con el líder de célula.
Es responsabilidad de la persona que esta trabajando en la solución (asignad@) actualizar la información y el estado de sus work ítems.
Cycle time
Type Functional, Performance, Security
AutomationType
Manual, Automated, Semi-Automated
Azure DevOps

## Slide 29
¿Cómo se ve en Azure?

## Slide 30
PALANCA 1
Medición del Delivery
¿Qué necesitamos del comité?
1 Adoptar la métrica como práctica
Incorporar la revisión de delivery en las agendas, con cadencia y un responsable por Vicepresidencia.
2 Definir metas por nivel
Acordar objetivos de tiempo y entregas de valor a partir de la línea base medida, para pasar de informar a gestionar.
3 Resolver el trabajo envejecido
Dar criterio para cerrar, cancelar o repriorizar el backlog.
Sistema de Gestión · Piloto con datos reales de Azure DevOps
01
SITUACIÓN ACTUAL
No medimos el delivery
Los datos existen en Azure DevOps, pero nadie los convierte en información para decidir
Cada área reporta con criterios propios.
Decidimos sobre percepciones, no sobre evidencia.
El riesgo se descubre cuando ya no se puede intervenir.
02
OPORTUNIDAD
Ver el delivery a escala de iniciativa, no de historia.
Actuar sobre la espera: la mitad del tiempo ocurre antes de activar.
Anticipar el riesgo del trabajo que hoy envejece.
03
TRANSFORMACIÓN
Definiciones únicas para toda la organización.
Vista ejecutiva y vista detallada del mismo dato.
Cadencia mensual con responsable por Vicepresidencia.
Los datos están
Medirlo no consume capacidad de los equipos y revela palancas que hoy no usamos
Un sistema, no un tablero
Dato → métrica → conversación → decisión
Con cadencia fija en cada sprint.

## Slide 31
· DEMO EN VIVO
Dashboard de Métricas
Lead time, TTM, Aging y Throughput en un solo tablero
EN VIVO

## Slide 32
Cycle Time por etapa
Lead time end-to-end
Troughput
¿Qué significa?
¿Qué mide?
Métrica
Para identificar tiempos de inicio y fin de cada etapa del proceso de desarrollo
Para identificar tiempos de inicio y fin Sobre la Entrega de valor (Feature)
Cantidad de elementos terminados en periodo
El tiempo que se toma una etapa dentro del flujo.
Que tan rápido la organización entrega valor al cliente (Entrega de valor iterativa e Incremental)
Muestra la capacidad productiva del equipo
Time To market
Para identificar tiempos de inicio y fin Sobre la Iniciativa (Épica)
Que tan rápido la organización entrega valor la iniciativa
Métricas

## Slide 33
Puntos Claves
1
2
3
4
Cuando una persona tiene asignación en una célula de negocio y a su vez temas en el equipo interno al que pertenece, debe interactuar con ambos tableros en azure.
Los tiempos de las métricas son calculados con base en las fechas de los work ítems, por lo tanto es importante hacer el cambio de estados en cada etapa en el tiempo adecuado.
Si tienes dudas sobre el manejo de Azure DevOps y el manejo de tableros Azure, comunícate con el equipo de Diseño organizacional y agilidad
Si quieres profundizar o tienes dudas sobre alguna etapa del flujo o sobre los estado de los Work Ítems en azure, por favor a cada responsables que vimos en la explicación del proceso .

## Slide 34
¡Queremos conocer tú opinión sobre la sesión!
Ingresa aquí
Ayúdanos a mejorar